附件2

**巴中市“十四五”期间城镇老旧小区改造计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划年度 | 涉及小区数  （个） | 涉及居民户数  （户） | 涉及楼栋数  （栋） | 涉及住宅建筑面积 （万平方米） | 预计投资额 （万元） |
| **摸底需改造 总量** | **868** | **163104** | **6733** | **1656.2** | **818356.3** |
| **2021年** | 285 | 50459 | 2361 | 510.24 | 241088.7 |
| **2022年** | 253 | 44716 | 1465 | 461.16 | 215093.65 |
| **2023年** | 163 | 36685 | 1919 | 370.44 | 194023.55 |
| **2024年** | 90 | 16783 | 442 | 167.23 | 85431.8 |
| **2025年** | 77 | 14461 | 546 | 147.13 | 82718.6 |