# 附件5  2022-2027年巴中市工业园区产业重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目建设内容 | 计划总投资（万元） | 项目开工时间 | 项目竣工时间 | 项目 类别 | 需报征工业用地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、巴中经开区 |
| 1 | 软屏光电电子新材料项目 | 深圳市软屏光电有限公司 | 项目总投资3亿元，固定资产投资不低于1.5亿元，一期项目拟租用巴中经开区大众创业园标准化厂房约2400㎡，建设异形LED电子显示屏生产线、LED灯珠封装生产线、SMT贴片生产线及检测实验室等；二期项目计划用地约40亩，规划建筑面积32000㎡左右，建设生产车间、实验室、综合管理办公室等，全部建成投产后，预计实现年产值3.6亿元，年税收不低于700万元。 | 30000 | 2022 |  | 新建 |  |
| 2 | 人造石墨负极材料一体化项目 | 巴中鑫晶源新材料有限公司 | 项目规划用地约130亩，新建厂房约8万平方米，建设石墨化生产线2条，建成投产后可实现年产负极材料约2.4万吨，年产值约10亿元。 | 50000 | 2022 |  | 新建 |  |
| 3 | 防护用品生产项目 | 巴中市洁雅防护科技有限公司 | 投资5000万元。建设车间、办公楼、宿舍楼、食堂、门卫室及附属设施。建筑面积约15000平方米。包括框架及钢结构建设。主要建设一次性口罩、一次性手套、围裙、袖套、鞋套等生产线共计20条。 | 5000 | 2022 |  | 新建 |  |
| 4 | 新型照明材料生产项目 | 伍库照明科技（昆山）有限公司 | 项目规划用地约37亩，实行总体规划、分步建设。一期项目计划使用I8-06地块内厂房10000平方米左右，建设自动化灯具生产线；二期项目新建8000平方米左右钢结构厂房，建设压铸生产线、LED屏生产线；三期项目建设8000平方米左右厂房，并配套建设研发实验室、倒班房、仓库等配套用房。 | 30000 | 2022 |  | 新建 |  |
| 5 | 中国西部铝制新型材料生产基地项目 | 铭创（江苏）幕墙新材料有限公司 | 利用巴中市巴中经济开发区59064平方米土地及厂房，购置开平机、雕刻机、折弯机、机器人、转塔塔冲、激光切割机、激光焊接机、气泡膜生产线一条、氟碳喷涂流水线4条等生产加工设备共计150套，项目建成后预计年产268万方铝单板。 | 31800 | 2022 |  | 新竣工 |  |
| 6 | 超颖电子新材料 | 巴中市超颖电机有限公司 | 租赁大众创业园标准厂房6号楼(1、2、3楼)，共计6250平方米。新建8条智能自动化生产线，设计日产能20万台微型直流电机。购置冲床、自动叠铆+附件组入机，自动绕线机，自动焊接机，自动后盖机等设备。 | 4000 | 2021 |  | 新竣工 |  |
| 7 | 川铁集团巴中高铁轨枕生产基地项目 | 川铁建筑新材料（巴中）有限公司 | 新建高铁轨枕生产线，购置的设备主要有：成套轨枕生产线、配套系列混凝土试验设备、搅拌站、钢筋加工设备、成品养护设备、起重设备、产品检测仪器、汽车衡、矿物材料生产设备等。主要产品是：各种型号的高铁、城际铁路混凝土枕。 | 6500 | 2021 |  | 新竣工 |  |
| 8 | 中成药及超微粉颗粒生产项目 | 四川兴沣瑞药业有限公司 | 项目占地40亩，分两期建设，一期主要建设普通中药饮片、毒性中药饮片、冻干中药生产线3条，年生产量达5000余吨。 | 15000 | 2016 |  | 新竣工 |  |
| 9 | 枳壳、丹参等为主要成份的中成药 |  | 引进天士力、北京同仁堂等知名企业，建设复方丹参滴丸等中成药生产线。 | 20000 |  |  | 策划 |  |
| 二、巴州工业园区 |
| 1 | 巴州工业园智能制造基地 | 巴中秦川旅游发展有限公司 | 新建10万平方米标准化厂房及供排水、污水管网等配套设施。 | 50000 | 2021 | 2024 | 续建 |  |
| 2 | 巴州工业园食品工业园建设项目二期 | 巴中秦川旅游发展有限公司 | 新建标准化厂房50000平方米,园区道路12000平方米及边坡治理、给排水、电力、绿化、停车位、燃气管网等附属设施。 | 23000 | 2022 | 2025 | 新建 |  |
| 3 | 生物医药标准化厂房二期 | 巴州工业园 | 新建3万平方米生物医药标准化厂房及供排水、污水管网等配套设施。 | 20000 | 2022 | 2024 | 储备 |  |
| 4 | 生物医药产业园配套基础设施 | 巴州工业园 | 生物医药产业园道路工程项目建设内容：道路总长约4.7公里（规划8路、9路、10路、11路），包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、通信工程、拱桥水库水渠工程组成；污排水系统项目内容：新建污水管网63250m。其中：双壁波纹管DN300 5510m、DN400 4090m、DN600 2850m、DN1000 4800m、PVC DN100 4600m；新建雨水管网DN800 1200m。建设Ф700钢筋混凝土检查井280座、Ф1250钢筋混凝土检查井322座；4m×2.5m箱涵1200m；提升泵4个及相关附属工程。 | 25100 | 2023 | 2027 | 储备 |  |
| 5 | 新能源+智能农业装备产业园 | 巴州工业园+济宁恒阔机械制造有限公司 | 项目拟用地150亩，建设包括智能喷农药无人机，智能营地房车，现代智慧城市扫路车，垃圾清扫车，电动三轮，电动四轮新能源汽车，电动农业拖拉机 ,大型旋耕机、大型收割机，打捆机等设备生产车间（线）。 | 40000 | 2024 | 2027 | 储备 |  |
| 6 | 中央厨房暨三产融合项目 | 四川麦金地餐饮管理有限公司 | 项目拟在巴州工业园新建20000平米以上加工厂房，从事高品质蔬菜精加工、学生餐调理包和调味包及净菜加工制作，热链加工等。同时在周边乡镇为加工厂新建2000亩以上的绿色蔬菜种植及供应基地，并同步配套建设仓储与冷链物流、餐饮配送、食品研发和线上线下电商网络平台。项目建成后可实现一、二、三产业良性循环，带动3000农户增收、孵化20个创业团队，培养职业化农民工1500人，创造就业岗位2000人以上。 | 100000 | 2022 | 2024 | 新建 |  |
| 7 | 光电显示供应链智能产业园 | 巴州工业园+宁夏易聚高显光电技术有限公司等公司 | 建设约10万平方米厂房及办公配套区，主要建设玻璃视窗、智能液晶、光学薄膜等生产线。一期主要布局线路板、触屏、显示器生产线，生产半成品；二期主要建设COP无边框液晶及5G新产业等供应链。 | 100000 | 2023 | 2027 | 储备 |  |
| 8 | 巴山肉牛全产业链加工项目 | 巴中市产业发展集团有限公司 | 新建屠宰场和精深加工生产线。 | 30000 | 2023 | 2025 | 储备 |  |
| 9 | 年产1000吨白酒项目 | 四川全丰酒业有限公司 | 在巴州工业园新建年产1000吨酱香型白酒加工厂，招募合作伙伴与当地规模白酒企业战略合作。项目占地约100亩，计划投资2亿元，建设厂房、窖池、制曲室、陈酿室等场所，购置发酵罐、蒸馏罐等设施。项目建成后，预计年产值10亿元，实现利税1亿元，投资回收期5年。 | 25000 | 2023 | 2025 | 储备 |  |
| 10 | 氟碳环保涂料生产项目 | 贵州芬琳科技有限公司 | 租赁循环经济企业孵化标准化厂房，新建年产2000吨水性涂料、1000吨高固含氟碳油漆半自动化设备生产线1条，年产3000吨粉末树脂涂料半自动化设备生产线2条。 | 10000 | 2023 | 2024 | 储备 |  |
| 三、平昌经开区 |
| 1 | 平昌县化工产业园建设 | 平昌县经开区 | 项目场地平整3800亩，配套建设道路、管网、消防站、污水处理站、变电站等基础设施。 | 1000000 | 2022 | 2025 | 策划 | 3800 |
| 2 | 平昌县星光工业园扩园升级建设 | 四川星达投资有限公司 | 规划用地1000亩，平整场地800亩，建园区主干道路10公里，雨污管网20公里，绿化、亮化等基础配套设施。 | 30000 | 2023 | 2024 | 储备 | 1000 |
| 3 | 江口醇白酒产业园建设 | 四川江口醇隆鼎酒业集团有限公司 | 规划用地500亩，建设基酒、灌装等生产线，配套建设研发中心、办公等设施。 | 60000 | 2023 | 2025 | 储备 | 500 |
| 4 | 金宝食品加工园扩园升级建设 | 四川奔康投资有限公司 | 建设标准化厂房5万平方米，配套建设道路、管网等配套设施。 | 35000 | 2023 | 2024 | 储备 | 1000 |
| 5 | 上海地州（平昌）数字城市设施设备生产项目 | 地州智数科技（四川）有限公司 | 项目一期在平昌县经开区租用标准化厂房6500平方米，建设太阳能智慧井盖生产线；二期购买土地自建厂房，建设数字城市设施设备相关生产线。 | 50000 | 2022 | 2023 | 新建 |  |
| 6 | 麦金地中央厨房食品加工项目 | 四川麦金旭膳供应链管理有限公司 | 用地22.5亩，建设标准化厂房12000平米，冻库冷藏库1700平方米，购置豆制品生产线3条，购置冷链25台，肉类、蔬菜加工生产线5条，快熟米饭生产线1条，中央厨房配套满足净菜供应81吨/天，肉类半成品13.5吨/天，热调理食品供应3万份/天，豆制品加工厂房豆制品20吨/天。 | 17723 | 2021 | 2022 | 新建 |  |
| 7 | 花椒辣椒等调味品生产线建设 | 四川嘉宝瑞食品有限公司 | 项目建设标准化食品车间4000平方米，购置辣椒花椒加工设备23台套，年产各类调味品100万件。 | 6500 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 8 | 面点食品加工建设项目 | 四川麦馍嬷食品有限公司 | 项目建设食品标准化车间6500平方米，购置面条、面包、糕点、小麦加工等面点生产线10条，年产各类面制品500吨。 | 6450 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 9 | 保持架生产建设项目 | 巴中瑞玉机械制造有限公司 | 改建标准化厂房2000平方米，建设球笼总成、保持架等汽摩配件和农机配件生产线2条。 | 10000 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 10 | 汽摩配件（连杆、活塞）生产建设项目 | 四川格立特科技有限公司 | 改建标准化厂房2000平方米，建设连杆、活塞等汽摩配件和农机配件生产线2条。 | 10000 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 11 | 汽摩配件（滚针、销子）生产建设项目 | 巴中昌环机械制造有限公司 | 改建标准化厂房2000平方米，建设滚针、销子等汽摩配件和农机配件生产线2条。 | 10000 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 12 | 汽摩配件（球头、摆臂、齿轮）生产建设项目 | 巴中程晟机械制造有限公司 | 改建标准化厂房2000平方米，建设球头、摆臂、齿轮等汽摩配件和农机配件生产线2条。 | 10000 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 四、恩阳工业园区 |
| 1 | 中国西部高端肉制品深加工项目 |  | 100万头生猪屠宰项目，建设年100万头生猪屠宰及相应配套的污水处理项目，其中包括标准化生猪屠宰厂、配套精加工车间、检测中心、包装车间、预冷库及冷藏库，同时配套建设物流仓储中心及污水处理厂。肉制品深加工项目：建设年产6万吨高端肉制品深加工项目及附属设施。 | 110000 | 2022 |  | 新建 |  |
| 2 | 吉润通（永润欣）智能终端产品生产线 |  | 建成手机及智能穿戴组装生产线10条、智能小家电产品生产线5条、手机主板贴片生产线2条、相关产品配件生产线5条及配套设备，设立产业研发中心。 | 41000 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 3 | 深圳市恒荣富技术有限公司电子产品生产线 | 深圳市恒荣富技术有限公司 | 完成厂房安设电子信息生产线15条及厂房标准化装修。 | 19140 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 4 | 重庆宇豪光学有限公司电子产品生产线 | 重庆宇豪光学有限公司 | 完成厂房安设电子信息生产线8条及厂房标准化装修。 | 33600 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 5 | 重庆华仕威触智能技术有限公司电子产品生产线 | 重庆华仕威触智能技术有限公司 | 安装电子产品生产线及厂房标准化装修。 | 17700 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 6 | 深圳市大能科技发展有限公司电子产品生产线 | 深圳市大能科技发展有限公司 | 完成厂房安设电子信息生产线20条。 | 39600 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 7 | 深圳市豪博讯电子科技有限公司电子产品生产线 | 深圳市豪博讯电子科技有限公司 | 完成厂房安设电子信息生产线16条。 | 21000 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 8 | 巴中市中颖电子科技有限公司电子产品生产线 | 巴中市中颖电子科技有限公司 | 建设10条以上电子产品生产线。 |  | 2022 |  | 新建 |  |
| 五、南江工业园区 |
| 1 | 南深科技园 | 南江县高文文化旅游开发有限公司 | 建工业物流产业城2.6万平方米、商业街区1.5万平方米、建3.5万平方米科研中心、轻纺制造基地，购置轻纺生产线三条，主要产品为女士内衣、箱包等；装备智造基地、风情街区等，以穿戴式耳机、无人机等高端智能产品研发和生产加工为主。 | 250000 | 2021 | 2025 | 续建 | 290 |
| 2 | 川东北石材产业城建设项目 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 占地350亩，新建标准化厂房100000平方米，仓储物流中心1000平方米，展示中心5000平方米，综合行政办公用房5000平方米，入驻石材加工企业10家，配套建设道路、管网和绿化等附属工程。 | 300000 | 2023 | 2025 | 新建 |  |
| 3 | 南江大数据处理中心建设项目 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 新建数据中心10万平方米，设计配置60个冷通道、1200个IT机柜、60个精密列头柜、240台25KW行级列间空调，配套建设相关附属设施工程。 | 60000 | 2023 | 2025 | 新建 |  |
| 4 | 南江县东榆工业园区玻纤新材料产业园建设项目 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 占地300亩，新建标准化厂房70000平方米，仓储物流中心5000平方米，玻纤材料研究中心2000平方米，展示中心2000平方米，综合行政办公用房5000平方米，入驻玻纤新材料上下游产业链企业10家，配套建设道路、管网和绿化等附属工程。 | 300000 | 2023 | 2025 | 新建 |  |
| 5 | 南江服装产业园建设项目 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 占地500亩，新建服装标准化厂房40万平方米，职工公寓4万平方米，食堂0.5万平方米，商业街区1.5万平方米，配套建设道路、管网和绿化等附属工程，引进服装加工企业15家以上。 | 260000 | 2023 | 2025 | 新建 |  |
| 六、通江工业园区 |
| 1 | 浙川东西协作兰溪-通江农产品加工产业园 | 通江瑞元工业投资有限公司 | 建设约7万平方米标准化厂房，3800平方米职工宿舍及园区道路、电力以及供水、雨污、燃气管网等配套设施建设。 | 35000 | 2022 | 2022 | 新建 |  |
| 2 | 1000万只肉兔屠宰及精深加工 | 四川爱吃兔食品有限公司 | 新建屠宰及精深加工车间厂房和冻库29305.24平方米，饲料药品配送中心6501.36平方米，办公楼及员工宿舍6005.15平方米，食堂4290.96平方米，配套用房2640.34平方米。 | 23000 | 2021 | 2023 | 续建 |  |
| 3 | 川陕渝智慧物流园 | 广东深圳高文集团 | 新建1个综合服务型物流园区，建设用地450亩，新建物流集散中心、工业物流配套产业城、农产品冷链物流交易中心、中转仓、农产品批发市场等，其中一期总建筑面积2.6万平方米，物流建筑1.4万平方米。 | 110000 | 2022 | 2025 | 新建 |  |
| 4 | 春在湖生态综合治理 | 四川工旅实业有限公司 | 春在湖库区沿岸生态护岸34公里，湿地建设0.5平方公里，污染底泥清理80万方及配套相关设施建设。 | 12000 | 2022 | 2023 | 新建 |  |
| 5 | 川能投巴中燃机工程 | 四川能投 | 项目总规划装机规模为4x450MW燃气发电机组，总占地300亩，分两期实施，一期装机规模为2x450MW燃气发电机组，占地约185亩，年用气量约5亿立方米，拟发电量2500小时，年发电量为23亿度，主要用途为调峰电站。 | 240000 |  |  | 新建 |  |
| 6 | 年产40万吨新型超微细粉体材料生产 | 中科森蓝 | 项目用地约90亩，分三期建设：一期建设生产厂房、办公楼、宿舍楼、食堂等配套设施，建成5万吨/年超微细钙Ⅰ型产品生产线和10万吨/年超微细钙Ⅱ型产品生产线各1条；二期建成10万吨/年超微细钙Ⅱ型产品生产线1条；三期建成5万吨/年超微细钙Ⅰ型产品生产线和10万吨/年超微细钙Ⅱ型产品生产线各1条。 | 30000 |  |  | 新建 |  |
| 7 | 春在食品加工产业园配套基础设施建设 |  | 建设标准化厂房约11000平方米、产品研发检测中心约1500平方米，仓储中心5000平方米，产品展示中心2000平方米，配套建设道路、停车场等基础设施。 | 12000 |  |  | 新建 |  |
| 8 | 通江银耳（食用菌）现代产业园 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 四川省嘉祐投资有限公司 | 打造银耳文化博览园，新建菌种研发生产及推广中心1个，标准化种植示范基地300亩，椴木银耳耳棚5000个；新建银耳标准化厂房15万平方米、生产车间1.9万平方米、仓储中心0.5万平方米、综合用房0.6万平方米；配套建设产业路20公里、电力、管网、停车场等设施，力争建成国家级现代农业园区。 | 200000 | 2023 | 2024 | 开工 | 94 |
| 9 | 智能穿戴设备制造 | 四川恒鑫智造科技有限公司 | 手机、智能手表、可视耳勺研发、生产和服务；配套生产、组装、点胶和包装线建设。 | 25000 | 2023 | 2023 | 开工 | 租用标准化厂房 |
| 10 | 川东北通能电气设备智能制造 | 四川双合盛电力设备有限公司 | 标准化厂房1万平方米，建设预装式箱式变电站、高压电缆分支箱、动力配电箱、照明电箱等加工生产线等。 | 21000 | 2023 | 2023 | 开工 | 20 |
| 11 | 中国西部电子信息微纳复合软磁性材料生产项目 | 通友微电（四川）有限公司 | 建设24条PIM超微电感生产线（7000万颗/天或25亿颗/年）和配套工艺设施，建设年产3000吨高性能微纳复合软磁材料生产线及配套设施。 | 95000 | 2023 | 2025 | 开工 | 110 |
| 12 | 智能阀门产业园项目 | 四川佳诚阀门机械有限公司 | 开发、设计、生产、销售智能阀门及相关配套设施。 | 20000 | 2023 | 2025 | 开工 | 15 |
| 13 | “枳壳+杜仲+地灵”生物医药产业发展 | 通江县青龙石农业发展有限公司 四川金万博杜仲产业发展有限公司 通江县生物科技 有限公司 | 新建枳壳产业园3万亩，初加工厂5个，良种良繁基地2个；杜仲产业园3200亩，杜仲精深加工厂房1个；地灵种植基地1万亩，水苏糖提取物及加工厂房1个。 | 70000 | 2023 | 2026 | 新建 |  |